Viikko 1 & 2 Pöytäkirja (28.8.–11.9.2025)

**Aika:** 28.08.2025 Pöytäkirjapohjan luomiseen käytetty ChatGPT 4.1 + muokattu itse paremmaksi

**Läsnä**: Mirka, Ida, Inka, Jiska

**1. Kokouksen avaus**

-Käydään läpi millä aikataululla lähdetään projektia työstämään + yleinen suunnittelu

# **2. Tekoälyprojekti**

Yleistä:

- Työmäärä 135 h/nuppi – Työaika 8 viikkoa. Pyritään saamaan valmiiksi Moduulin loppuun 24.10.2025

TUNNIT YLÖS ALUSTA ASTI PROJEKTIN OSALTA! Lopullisessa palautuksessa myös roolijako

- Jokaisesta vaiheesta saa oman arvosanan, joiden keskiarvosta koostuu kurssin arvosana – EI ALLE 5 :D

- Mirka lomalla 12.9. - 19.09.2025 -> Hiihtoloma 13.10 – 19.10.2025

Vaiheiden alustava aikataulutus:

1. Suunnittelu– 1.9. – 7.9.2025 -> Riittääkö ens viikon loppuun?
   1. Käydään läpi alla olevat, sovitaan aikataulu
2. Prototyyppi – 8.9 -28.9.2025
   1. Tässä vaiheessa toteutetaan alustava prototyyppi.
   2. Palautetaan vastaus moodlen kysymyksiin, koodit + video prototyypin toiminnasta -> Tarkemmin myöhemmissä palavereissa
3. Beta versio – 29.9. – 12.10.2025
   1. Beta version toteutus: Täysin toimiva (voi olla hiomista)
   2. Palautetaan Moodlen kysymykset, koodit + lyhyt video toiminnasta
4. Lopullinen toteutus – 13.9. – 24.10.2025
   1. Projekti loppuun. Analysoidaan mikä onnistui ja mitä olisi voinut tehdä paremmin.
   2. Palautuksena moodleen vastaukset kysymyksiin, käytetyt tunnit per henkilö, koodit yms.
   3. Tehdään 10 min video

Suunnittelu vaiheen työnjako ja karkea ohjeistus

1. Aiheen valinta – Opetusalusta, opettaja (oma system prompt)/oppilasnäkymä, mobiili-web pohjainen, tekoäly luo opetusmateriaalin oppilaan tason ja iän mukaan. Mahdollisuus lisätä kuvia ja videoita osaksi oppimateriaalia, joka on luoto jollakin tekoälytyökalulla. Opetusalusta ottaisi huomioon oppilaan tarpeet. Saavutettavuus ja yksilöinti.

1. Mietittävät kysymykset, palautetaan yhteenveto WORD/PDF tiedostona?

* Mikä on projektin tavoite? Anna 1–2 konkreettista esimerkkiä saavutettavista asioista.
* Mitä teknologioita aiotte käyttää? Ole mahdollisimman tarkka.
* Mitä riskejä projektiin liittyy, eli mikä voisi estää projektin onnistumisen?
  + Liian suuret tavoitteet suhteessa vaadittavaan työmäärään
* Laadi viikkokohtainen aikataulu (mitä kukin tekee viikoittain ja kuinka monta tuntia siihen arvioidaan kuluvan). Palaverit ja niiden tiheys??
* Inka tekee rungon projektin suunnitteluvaiheesta, jokainen miettii omalta osaltaan vastaukset omien suunnittelualueidensa puitteissa. Vastuualueet päätetään seuraavassa tapaamisessa 1.9.2025. Runko Teamisissa sunnuntaina 31.8.2025.

# **3. Muuta esiin nousutta? Seuraavan palaverin rakenne?**

Projektin palautus <https://github.com/hamk-ai-autumn2025>

Seuraava kokous 1.9.2025 kello 17.15.