Viikko 4 Pöytäkirja (19.9.–26.9.2025)

**Päivämäärä:** 16.9.2025

**Osallistujat:** Ida-Sofia Kilpi, Inka Kaalikoski, Jiska Laaksovirta

### **1. Katsaus viikolla 3 tehtyihin töihin**

**Mirka:**

* Toiminnallisuudet opettajan näkymä:
* Tunnit: 16h

**Ida:**

* APIn toiminnallisuuden upottaminen opettajan näkymään. Ei vielä mahdollisuutta generointiin.
* Tunnit: 16h

**Inka:**

* Toiminnallisuudet oppilaan näkymään ja käyttöliittymän tekemistä.
* **Tunnit:** 16h

**Jiska:**

* Tehtävätoiminnallisuuksien toteuttaminen. Opettaja pystyy luomaan tehtäviä, joihin oppilaat voivat vastata ja opettaja voi arvioida tehtävät.
* Tunnit: 16h

### **2. Toteutuneet asiat ja ongelmat**

* **Keskustelu tekoälyn hyödyntämisestä:** Sovittiin, että materiaalitoiminnallisuus toteutetaan ensin manuaalisesti. Tekoälyintegraatio lisätään myöhemmin, kun perustoiminnallisuudet on varmistettu. Tämä mahdollistaa materiaalien luomisen tekoälyllä annettujen ohjeiden perusteella.
* **Ongelmat/haasteet:** Ei suurempia haasteita esillä. Kaikki ovat edenneet omien osuuksiensa kanssa. On tärkeää muistaa kirjata tunnit järjestelmään säännöllisesti.

### **3. Seuraavan viikon (vko 4) tehtävät / työnjako**

**1. Inka:**

* Mobiilioptimointi
* Opettajan näkymä: Luo materiaalien luonnille, luoduille materiaaleille ja arvioinneille oma paikka, jotta ne eivät keräänny etusivulle. Hio käyttöliittymä omien vaiheiden osalta.

**2. Jiska:**

* Oppilaan näkymä: Luo materiaaleille/tehtäville ja arvioinneille oma paikka, jotta ne eivät keräänny etusivulle. Hio käyttöliittymä omien vaiheiden osalta.
* JSON-korjaus

**3. Ida:**

* API:n käyttöönotto ja sen täysi integroiminen käyttöliittymään materiaalin luonnin osalta.
* Varmista, että varmistus poistotoiminnon osalta on kunnossa.

**4. Mirka:**

* Projektin testaus
* Esittelyvideon suunnittelu. Scriptin luonti, äänityksen miettiminen.

### **Muut asiat**

* Seuraava palaveri: 23.9.2025 klo 18.45.
* Kehitysidea: Etusivulle aukeaa täppi/näkymä, mihin oppilas/opettaja on jäänyt viimeiseksi.